相册需求书

版本：1.2

作者：***

状态：草稿

日期：2026-08-13

变更记录：

- 2026-08-08-23:31，版本从1.0更新至1.1；添加变更记录；修改EXIF解释；明确非功能需求2：性能的具体延迟要求；术语表新增M/S/C作为不同优先级的解释；变更人：***

- 2026-08-13-00:26，版本号变更为1.2；修改第五部分非功能需求2性能；变更人：***

- 背景及目标

- 动机：本项目旨在学习工程化/企业级流程，提升代码、工程、文档、测试能力；这是本项目的核心目标，优于软件本身。

- 声明：本项目为单用户（即作者本人）类型，因此本地优先且为个人项目。

- 使用场景与范围

覆盖：Windows单机（第一阶段）

阶段一明确不做：照片重命名、照片手动移动（误导 = 删重导，明确接受）、多用户/账号、安卓/linux客户端、云存储、智能归档

- 术语表

- EXIF：嵌入照片的元数据，含拍摄时间、设备参数、GPS 等；有则读、无则留空。

- 默认相册：为全景的虚拟视图，并不存在于物理存储结构中。

- 未分类（相册）：存在实际的物理存储位置和结构。

- 主相册：每个照片存在唯一的主相册，这标记它的物理存储位置

- 附加相册：每张照片可出现在不同相册的视图中，但是除了主相册以外其他相册都是它的附加相册，仅逻辑关联而引用其位于主相册的物理路径，不改变或储存其物理文件本体。

- 备注：照片的备注为纯文本；相册的备注是富文本格式。

- M/S/W：优先级状态，M=必须做，S=可以做，W=暂时不做。

- 功能需求

- 相册管理（M，阶段一）：

- 树形多级相册 CRUD（含改名）；删主相册→照片回落未分类；删附加相册→仅解关联；相册富文本备注。

- 照片导入（M，阶段一）：

- 从源移动（确认提示；成功后才删源）；必入默认相册，可选入树相册；重复检测（内容哈希）→提示/保留/取消；EXIF 有则存无则留空；照片纯文本备注。

- 浏览与删除（M，阶段一）：

- 默认相册全量视图、未分类视图、相册内列表（无聚合视图）；删除照片

- 智能归档（S，阶段二+）：

- 手动默认、导入可勾选自动；真人→开源人脸识别匹配既有相册；无对应相册→聚类+审核提示"同一人"；内容/逻辑→大模型识图读相册名+备注；低置信→未分类待审；审核状态机；人脸识别不占大模型 token；前置依赖：先实现手动移动。

- 远程浏览（W，阶段三）：

- 服务器代理转发；不做同步/云存储/多用户。

- 非功能需求

- 可拓展：

- 插件式存储后端（接口+工厂注册）；新增 = 1实现文件 + 1注册点；核心层与 UI 零改动；新后端须满足第2条非功能需求。

- 性能：

- 默认读取成功的情况下，只需要加载现有数据，性能要求：

- 首屏40 张时 ≤2s、滚动每批 8 张 ≤0.25s、缓存命中 <50ms。

- 若出现有图片意外没用缩略图缓存，需要立刻异步调取WriteBytes，则性能要求：

- 首屏 20 张时 ≤3s、滚动每批 8 张 ≤0.5s、生成+写入缩略图 <100ms。

- 平台：

- 优先跨平台；可用 Windows 专属 API，但适配层须可整体替换。

- 健壮性：

- 导入原子性（成功才删源）；重复检测兜底。

- 里程碑与路线图

- 阶段一：

- 功能需求123+非功能需求预留

- 阶段二：

- 从纯手动移动->智能归档MVP（先实现人脸识别）

- 阶段三：

- 大模型内容分类+远程浏览+平台适配/迁移

- 明确排除：安卓客户端、云存储、多用户

- 验收标准

- （格式：操作-预期结果）

- （一）阶段一

- 相册CRUD：

- 建多级（eg:mygo⊂邦邦）→ 树显示且父可见子；改名 → 树与磁盘同步；删含照片主相册 → 照片回落未分类、默认相册仍可见（保留附加关联）；删空相册 → 正常删除。

- 导入：

- 源移动+双相册可见；EXIF 有/无两态；重复导入 → 提示可保留/取消；照片备注可编辑保存、相册富文本（表情/格式）可编辑保存。

- 视图/删除

- 默认相册全量、未分类仅无主；删除照片 → 文件移除。

- 性能

- 2万张样本下要至少保证有非功能2的要求性能。

- 可拓展

- Eg:新增 mock 存储后端 → 仅+1 文件+1 注册，核心/UI 零改动。

- 决策日志

2026-8-8｜图结构 → 树形多级相册｜相册可含子相册，符合使用习惯，数据层简单

2026-8-8｜归属模型：唯一归属 → 主相册+附加关联｜需同时满足"磁盘物理分布"与"跨相册展示"

2026-8-8｜默认相册=全量虚拟视图；未分类=真实暂存，二者分离｜"看全部"入口 vs "无主相册"状态

2026-8-8｜删主相册 → 照片回落未分类，不级联删除｜唯一物理归属消失需有落脚点

2026-8-8｜删主相册后，保留照片在其他相册的附加关联｜删除只影响被删相册，附加关联独立于主相册

2026-8-8｜审核流：拒绝 拆为 搁置/手动编辑；物理移动先于审核｜避免误拒导致文件反复迁移

2026-8-8｜智能归档分工：人脸识别用开源算法，大模型只做内容/逻辑分类｜省 token/算力

2026-8-8｜无对应相册的人物 → 不自动建相册，聚类提示"同一人"｜相册建立不可控，不预设覆盖

2026-8-8｜远程浏览仅服务器代理转发；同步、云存储因预算排除｜预算限制

2026-8-8｜平台收敛：明确排除安卓客户端，保留 linux 迁移｜安卓客户端优先级低

2026-8-8｜优先级漂移：智能归档=S，远程浏览=W（原均"暂不做"）｜想做程度的进一步细分

2026-8-8｜性能基线：首屏20张≤3s、滚动每批8张≤0.5s、缓存命中<100ms｜个人可接受度